| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы 2БЙ2ЛИЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* АМАНГИЛДЕ ауыл Советы АУЫЛ БИЛ2М2№Е ХАКИМИ2ТЕ ?арар |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АМАНГИЛЬДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МуниципальноГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ПОстановлЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

№5						       «13    » марта  2014  года

Амангилде  ауылы			                             с. Амангильдино

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных построек, мостов и других сооружений сельского поселения Амангильдинский сельсовет к пропуску паводка 2014 года

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводка, обеспечения  защиты населения  и объектов экономики на территории сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать противопаводковую комиссию для организации работ по успешному осуществлению мер на период паводка (приложение №1).

2.Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения (приложение №2).

3.Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, депутатам сельского Совета:

-разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке  и возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию  систем жизнеобеспечения;

- в период ледохода и интенсивного таяния снега, высокого уровня паводковых вод организовать дежурство;

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Амангильдинский сельсовет:                  Фаттахов Р.Б.

Приложение №1

К постановлению администрации сельского поселения

Амангильдинский сельсовет

от 13.03.2013 года №5

Состав противопаводковой комиссии

Председатель комиссии:Фаттахов Р.Б.-глава администрации сельского поселения Амангильдинский сельсовет;

Зам. Председателя комиссии:Магафуров А.З.-инженер-землеустроитель;

Секретарь комиссии:Ягудина Р.А.-управляющий делами;

Члены комиссии:Аубакиров Ю.В.-директор МОБУ СОШ с.Амангильдино/по соглосованию/;

Фахрисламов Ю.А.-директор МОБУ СОШ д.Казмашево, депутат дер.Утяганово/по согласованию/;

Билалов Н.Р.-участковый лесничий Казмашевского лесничества ГУ «Абзелиловское лесничество»/по согласованию/;

Рахметов Т.Н.-директор ООО «Кизил», депутат с.Амангильдино/по согласованию/;

Низамов А.А.-депутат с.Амангильдино;

Фахрисламов М.Х.- депутат дер.Утяганово;

Кильдияров Т.А.-  староста  дер.Абдулгазино;

Атауллин Р.И.-депутат дер.Казмашево;

Мустафин Ф.З.-депутат дер.Рыскужино;

Глава администрации сельского поселения

Амангильдинский сельсовет:              Фаттахов Р.Б.

Приложение №2

к постановлению администрации сельского поселения

Амангильдинский сельсовет

от 13.03.2014 года №5

План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Амангильдинский сельсовет на период работы паводка 2014 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить вероятные затопляемые зоны населенных пунктов и рабочих участков, разработать планы предупреждающих и спасательных мер по каждому объекту | до 18 марта | Фаттахов Р.Б. Магафуров А.З. |
| 2 | Подготовка гидротехнических сооружений, прудов. Мостов, накопителей и других сооружений; при необходимости провести ремонтные работы, очистку от снега и наледи водосборов, кюветов и мостовых пролетов, опорожнение водоемов сезонного регулирования | до 21 марта | по согласованию: ДРСУ, руководители учреждений, организаций Фаттахов Р.Б. |
| 3 | Проверка и обеспечения готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Провести дополнительные учения и тренировки с силами организаций и индивидуальных предпринимателей | до 24 марта | По согласованию: Руководители учреждений, организаций Фаттахов Р.Б. |
| 4 | Заблаговременно принять меры по ликвидации возможных аварий, привести в готовность технику, завести стройматериал | до 22 марта | Фаттахов Р.Б. |
| 5 | Провести целевой инструктаж с работниками, жителями особо подтверженными вероятному затоплению | до 24 марта | Фаттахов Р.Б. депутаты |
| 6 | Организовать аварийные бригады, укомплектовать спасательными средствами, обеспечить сохранность мостов и других сооружений от ледохода и паводка | до 24 марта | Фаттахов Р.Б. Магафуров А.З. депутаты |
| 7 | Принять меры по сохранности линий электропередачи и связи | На период паводка | По согласованию РУС,РЭС, Магафуров А.З. |
| 8 | Создать на паводковый период запасы ГСМ, продуктов, товаров первой необходимости, медикаментов, кормов и других материалов для обеспечения бесперебойной работы трудовых коллективов и нормальной жизнедеятельности в зонах возможного затопления, а также вовремя дорожной распутицы | До 24 марта | По согласованию: руководители учреждений, организаций, ИП, Главы ЛПХ /независимо от форм собственности/ |
| 9 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | До 24 марта | По согласованию: руководители учреждений, организаций Фаттахов Р.Б. Аубакиров Ю.В. Фахрисламов Ю.А. Рахметов Т.Н. |

Глава сельского поселения Амангильдинский сельсовет:            Фаттахов Р.Б.